# ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

__________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

30.09.2011                                                                                                        № 713-31/5

# Об итогах проверки выполнения ведомственной целевой программы

# "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта

# зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению образования

# города Пензы, на 2009 - 2011 гг. ", утвержденной постановлением

# главы администрации города Пензы от 18.12.2008 №2162

Рассмотрев итоги проверки выполнения ведомственной целевой программы "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы,  на                 2009 - 2011 гг.", утвержденной    постановлением   главы администрации города Пензы    от 18.12.2008   № 2162,

Пензенская городская Дума решила:

1. Информацию контрольно-счетной палаты об итогах проверки выполнения ведомственной целевой программы "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы, на 2009 - 2011 гг.", утвержденной постановлением главы администрации города Пензы от 18.12.2008 № 2162,   принять к сведению.

2. Финансовому управлению города Пензы (О.В. Завьялкина) финансирование  долгосрочной целевой программы  "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы, и здания Управления образования города Пензы, на 2010 - 2012гг.",  утвержденной постановлением  главы администрации города Пензы от 18.12.2008 № 2162  осуществлять в сроки в соответствии с доведенными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, утвержденными бюджетными сметами учреждений и графиками финансирования.

## 3.  Управлению образования города Пензы (Ю.А. Голодяев), как главному распорядителю средств бюджета города Пензы по отрасли «Образование», в полной мере осуществлять свои полномочия, установленные ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, ст.39 Устава города Пензы, по обеспечению результативности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; по осуществлению ведомственного финансового контроля  за эффективным расходованием  бюджетных средств подведомственными образовательными учреждениями на оплату работ по капитальному ремонту  зданий (помещений) данных учреждений.

4. Управлению образования города Пензы (Ю.А. Голодяев) и муниципальным образовательным учреждениям города Пензы,  как муниципальным заказчикам:

1)  руководствоваться ст.34 Бюджетного кодекса РФ,  т.е. исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего  объема средств  при определении начальной цены муниципального контракта на выполнение работ по  капитальному ремонту (реконструкции) объектов, финансируемых за счет средств городского бюджета, а именно: определение текущей стоимости материальных  ресурсов по конкретному объекту осуществлять  по результатам мониторинга цен на материальные ресурсы, производимого в целях  анализа  представленных подрядными организациями исходных данных и выбора оптимальных показателей и обоснованных показателей стоимости материалов, как предусмотрено Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 05.03.2004 №15/1;

2) в целях экономного и эффективного  расходования бюджетных средств, в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ по капитальному ремонту предусматривать обеспечение  ремонтных работ  материалами в целом или в определенной части заказчиком,  либо  определять обязанность подрядчика  представлять  документы, подтверждающие   фактическую стоимость приобретенных  им материалов, а также  предусматривать   в  обязанностях подрядчика согласование с заказчиком заключения договоров субподряда со специализированными организациями на выполнение работ по соответствующему муниципальному контракту (договору)  и обеспечения контроля за ходом выполнения  ими работ.

5. Муниципальному общеобразовательному учреждению «Лицей современных технологий управления № 2 города Пензы» (В.Ч. Щеглова) в соответствии с условиями муниципального контракта №3 от 18.06.2010 принять меры  к взысканию с ООО «Интертехника»  неустойки  в размере 4,9 тыс.руб. за нарушение сроков  выполнения работ по капитальному ремонту помещений в 2010 году.

6.  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 74 города Пензы» (С.В. Альчин) принять меры  к взысканию с ООО «УК «Наш дом сервис»  стоимости  материалов в сумме            5,3 тыс.руб.,  излишне    списанных  и предъявленных  к оплате  при проведении работ по капитальному ремонту  санузлов.

7.  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52 города Пензы» (Е.Н. Куканова) в соответствии с условиями муниципального контракта № 5 от 18.06.2010 принять меры  к взысканию с ООО «Интертехника»  неустойки  в размере 4,4 тыс.руб. за нарушение сроков  выполнения работ по капитальному ремонту помещений в 2010 году.

8.    МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 67 города Пензы»  (И.Ю. Волчкова):

1) принять меры  к взысканию с подрядных организаций 1,0 тыс.руб.  (0,4 тыс.руб. – ООО «Руском», 0,6 тыс.руб. – ООО «Стройхолдинг») - стоимости излишне  списанной  и предъявленной  к оплате  напольной и настенной керамических плиток.

2) не допускать  заключения муниципальных контрактов и договоров, а также  принятия денежных обязательств  на суммы, превышающие  утвержденные лимиты бюджетных обязательств.

9. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 города Пензы» (И.С. Агапова) в соответствии с условиями муниципального контракта № 7 от 23.09.2010 принять меры  к взысканию с ООО «Стройкровля»  неустойки  в размере 9,5 тыс.руб. за нарушение сроков  выполнения работ по капитальному ремонту помещений в 2010 году.

10.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  №99 города Пензы» (Е.Е. Бубнова) в соответствии с условиями муниципальных  контрактов №7 от 01.10.2010, №12 от 22.10.2010,        № 2 от 07.08.2009  принять меры  к взысканию с подрядных организаций   неустойки  в размере 39,0 тыс.руб. за нарушение сроков  выполнения работ по капитальному ремонту помещений в 2010 году, в том числе:    29,7 тыс.руб. – с  ООО «Оникс»;  7,1 тыс.руб. – с  ООО «Стройкровля»;   2,2 тыс.руб. – с  ООО «Стройхолдинг».

11.   МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 137 города Пензы»                                    (С.В. Петрунина) в соответствии с условиями муниципальных  контрактов № 2 от 07.08.2009  и № 6 от 28.10.2010   принять меры  к взысканию с подрядных организаций   неустойки  в размере                   38,5 тыс.руб. за нарушение сроков  выполнения работ по капитальному ремонту помещений МДОУ детский сад № 66  в 2010 году, в том числе:    5,9 тыс.руб. – с  ООО «Стройхолдинг»;                         32,6 тыс.руб. – с  ООО «Бизнес-строй».

12.  МОУ «Межшкольный учебный комбинат  города Пензы»  (Л.В. Каспранова)   в соответствии с условиями муниципального  контракта № 1 от 07.08.2009  принять меры  к взысканию с ООО «Стройхолдинг» неустойки  в размере 236,7 тыс.руб. за нарушение сроков  выполнения работ по капитальному ремонту помещений в 2009-2010 годах.

13.  В срок до 01.11.2011 года поименованным в настоящем решении органам местного самоуправления и муниципальным общеобразовательным учреждениям  представить в городскую Думу информацию о выполнении данного решения.

#### 14. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации города  Пензы Л.Ю. Рябихину, постоянную комиссию городской Думы по бюджету, финансовой и налоговой политике (В.С. Журавлев),  контрольно-счетную палату городской Думы (Е.Д. Кошель).

Глава  города                                                			                   	       И.А. Белозерцев