**Информация**

[о выполнении Плана мероприятий по наказам избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы за 2022 год](https://pgduma.ru/_deputats/rabota-po-nakazam-izbirateley/12.%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%20830.doc)

В рамках Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей за 2022 год выполнено работ на общую сумму **73 919,89422 тыс. руб.**, в том числе:

Управлением ЖКХ города Пензы проведены следующие виды работ на общую сумму: **15299,35418 тыс. руб.**:

1. Установка детских игровых и спортивных элементов, установка МАФ:

Установлено **336 элементов** на **96 адресах** на общую сумму **14715,11138 тыс. рублей.**

По результатам проведенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» электронных аукционов заключены муниципальные контракты:

- № 23 от 20.06.2022 с МУП РА «Аншлаг» на установку малых архитектурных форм на территории города Пензы;

- № 27 от 04.07.2022 с ООО «Солнечная долина» на установку малых архитектурных форм на детских игровых площадках на территории города Пензы.

В рамках контрактов до 600 тыс. рублей заключены муниципальные контракты:

- № 17 от 19.05.2022 с МУП РА «Аншлаг» на установку детских элементов, малых архитектурных форм на территории города Пензы (Железнодорожный район);

- № 85 от 28.10.2022 с ООО «Солнечная долина» на установку детских игровых, спортивных элементов и малых архитектурных форм на территории города Пензы;

- № 96 от 14.11.2022 с МУП РА «Аншлаг» на установку малых архитектурных форм на территории города Пензы.

2. Ремонт внутриквартальных дорог, тротуаров, проездов:

По результатам заключенных муниципальных контрактов № 28 от 25.07.2022 и № 29 от 26.07.2022 с ООО «ОЛИРОМ» в летний период 2022 года проводились работы по ремонту асфальтового покрытия на внутриквартальных дорогах, тротуарах, проездах на территории города Пензы.

В связи с неисполнением ООО «ОЛИРОМ» взятых на себя обязательств в установленные контрактами сроки, выявленными недостатками (дефектами), не принятыми мерами по устранению недостатков в установленный срок, в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок, Управлением, посредством единой информационной системы (ЕИС), представленные подрядной организацией документы о приемке (акты выполненных работ) отклонены, договорные отношения прекращены в одностороннем порядке.

В целях приведения в надлежащее состояние асфальтового покрытия с МБУ «Пензавтодор» заключен муниципальный контракт № 88 от 03.11.2022 по ремонту покрытия внутриквартальных дорог, тротуаров на общей площади 525,0 кв.м. на 3 адресах на общую сумму 584,24280 тыс. рублей.

Управлением образования города Пензы проведены ремонтные работы в образовательных учреждениях, выполнен ремонт асфальтового покрытия, проведена замена оконных блоков, приобретено оборудование, выполнена установка детских игровых элементов, малых архитектурных форм в **108 учреждениях** образования на общую сумму **49 256,0778 тыс. руб**.

Управлением культуры города Пензы проведены ремонтные работы в учреждениях, установлена детская площадка, приобретена литература, оборудование, музыкальные инструменты, мебель в **14 учреждениях** на общую сумму **1 880,0 тыс. руб.**

Комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы в **2 учреждениях** проведен капитальный ремонт кровли, установлены три дверных проема на общую сумму **1 970,0 тыс. руб.**

Администрацией Октябрьского района города Пензы обустроены места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на **6 адресах** на общую сумму **1 664,55324 тыс. руб.**

Администрацией Железнодорожного района города Пензы обустроены места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на **6 адресах** на общую сумму **1 106,0 тыс. руб.**

Администрацией Ленинского района города Пензы обустроены места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на **10 адресах**,проведены работы по установке лестницы с пандусом на общую сумму **1 690,0 тыс. руб.**

Администрацией Первомайского района города Пензы обустроены места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на **7 адресах** на общую сумму **1 053,90900 тыс. руб.**