**ИНФОРМАЦИЯ**

**к проекту решения Пензенской городской Думы**

 **«Об исполнении Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей на 2020 год, утвержденного решением Пензенской городской Думы от 27.03.2020 №134-8/7»**

В рамках Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей за 2020 год выполнено работ на общую сумму **59 336,17007 тыс. руб.**, в том числе:

Управление ЖКХ города Пензы **22 914,09662 тыс. руб.**:

- на **73 адресах** проведен ремонт внутриквартальных дорог, тротуаров, парковок, проездов к дворовым территориям общей площадью **17 887,5 кв. м.** на общую сумму **13 711,4762 тыс. руб**.

- на **98 адресах** установлены детские игровые, спортивные элементы и малые архитектурные формы в количестве **273 единицы** на общую сумму **9 202,62042 тыс.руб**.

Управлением образования города Пензы проведены ремонтные работы, ремонт асфальтового покрытия, приобретение оборудования и установка детских игровых элементов в **95** учреждениях образования на общую сумму **36 178,43345 тыс. руб**.

Управлением культуры города Пензы проведены ремонтные работы в **1** учреждении и приобретена литература в **1** учреждении, на общую сумму **70 тыс. руб.**

Администрацией Октябрьского района города Пензы обустроены места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на **4 адресах**, на общую сумму **173,64 тыс. руб.**

В результате выполнения Плана мероприятий (на общую плановую сумму **60 000 тыс. руб.**) образовалась экономия в сумме **663,82993 тыс.**

Все мероприятия, предусмотренные в Плане мероприятий по выполнению наказов избирателей на 2020 год, выполнены.

Начальник Управления А.Н. Юлин