# ПЕНЗЕНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

РЕШЕНИЕ

22.02.2011            						               		   №  516-25/5

| О ходе реализации на территории города Пензы Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» |  |
| --- | --- |

Руководствуясь ст.22 Устава города Пензы,

Пензенская городская Дума решила:

1.  Информацию о ходе реализации на территории города Пензы Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» принять к сведению.

2. Рекомендовать администрации города Пензы (Р.Б.Чернов):

1) принять исчерпывающие меры по завершению расселения участников долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в городе Пензе на 2009-2011 годы», утвержденной постановлением главы администрации города Пензы от 23.12.2008 № 2178;

2) довести подробную информацию о порядке расселения до сведения граждан – потенциальных и действующих участников программы «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в городе Пензе на 2009-2011 годы»;

3) при предоставлении жилых помещений учитывать  интересы  граждан в соответствии с действующим законодательством;

4) с целью минимизации расходов бюджета города Пензы на содержание и обслуживание расселенных жилых помещений проводить мероприятия по расселению многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу в установленном законом порядке, одновременно со всеми собственниками и нанимателями жилых помещений.

3. В срок до 01.05.2011 года представить  в городскую Думу информацию о ходе выполнения настоящего решения об итогах расселения за 2008-2009 годы.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации города А.Ю. Николаева и постоянную комиссию городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству территорий и экологии (С.Ю. Лисовол).

## Глава города           				                                И. А. Белозерцев

ИНФОРМАЦИЯ

к проекту решения Пензенской городской Думы «О ходе реализации на территории города Пензы Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ».

Настоящий Федеральный закон от 21 июля 2007  № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий устанавливает правовые и организационные основы предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда путем создания некоммерческой организации, осуществляющей функции по предоставлению такой финансовой поддержки, определяет компетенцию, порядок создания некоммерческой организации и ее деятельности, регулирует отношения между указанной некоммерческой организацией, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

Во исполнение Федерального закона от 21 июля 2007  № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в рамках реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001  № 675, на основании Постановления Правительства РФ от 04.06.2007 № 344 «Об утверждении правил предоставления за счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа», постановления Правительства Пензенской области от 14.05.2008 № 308-пП «Об утверждении целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов Пензенской области» на 2008-2011 годы», в 2009 году в соответствии с Постановлением главы администрации города от 30.10.2007 № 1451 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ города Пензы и порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Пензы», для дальнейшей реализации в городе Пензе Федерального закона от 21 июля 2007         № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» были приняты Постановление главы администрации города  Пензы от 30 декабря 2008  № 2261 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы «По проведению

капитального ремонта многоквартирных жилых домов в городе Пензе на 2009-2011 годы» и Постановление главы администрации города Пензы от 23 декабря 2008  № 2178 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в городе Пензе на 2009-2011 годы».

Целями и задачами долгосрочной целевой Программы по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов в городе Пензе на 2009-2011 годы, утвержденной Постановлением главы администрации города Пензы от 30 декабря 2008  № 2261 являются:

- проведение капитального ремонта и реконструкция жилищного фонда города Пензы;

- повышение комфортности проживания в многоквартирных жилых домах города Пензы;

- снижение уровня износа жилищного фонда города Пензы;

- создание организационных, правовых и финансовых предпосылок для разработки механизма привлечения бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов, в том числе инвестиций, для решения проблемы модернизации и капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов;

- содействие реализации на территории города Пензы различных способов управления многоквартирными домами в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального хозяйства;

- финансовая поддержка управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, уполномоченных собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, в случаях участия их в реализации Программы;

- создание условий, обеспечивающих безопасные, благоприятные, комфортные условия проживания;

- реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов за счет бюджетных и внебюджетных источников;

- обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда, безопасности проживания, уменьшение доли физически амортизированного и морально устаревшего жилищного фонда;

- обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

В рамках реализации Федерального закона №185-ФЗ от 21.07.2007 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» за период 2008-2010 гг. на капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Пензе в количестве 451 МКД (из них 67 домов ТСЖ), освоено 1 043, 4 млн. рублей.

В 2008 году выполнен капитальный ремонт в 91 многоквартирном жилом доме, из них 15 МКД находящихся в управлении ТСЖ на сумму 264 484,2 тыс. руб., в том числе:

- кровель на площади 76,792 тыс.м.кв. стоимостью 57 576 тыс. руб. на 80 МКД;

- фасадов на площади 177,725 тыс.м.кв. стоимостью 99 965,8 тыс. руб. на 74 МКД;

- внутридомовых инженерных систем стоимостью 60 673,3 тыс. руб. на 78 МКД, в том числе установка общедомовых узлов учета в количестве 22 шт., на сумму 4 303 тыс. руб. на 14 МКД;

- лифтового оборудования в количестве 26 шт., стоимостью 33 752,9 тыс. руб. на 15 МКД;

- подвальных помещений на площади 51,487 тыс.м.кв. стоимостью 12 516,3 тыс. руб. на 62 МКД.

В соответствии с Постановлением главы администрации города от 30.10.2007 № 1451 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ города Пензы и порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Пензы» в 2009 году Постановлением главы администрации города Пензы от 30 декабря 2008  № 2261 была утверждена долгосрочная целевая Программа по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов в городе Пензе на 2009-2011 годы.

За 2009 год выполнен капитальный ремонт на 254 МКД, из них 37 МКД находящихся в управлении ТСЖ на сумму 574 476,0 тыс. рублей в том числе:

- кровель на площади 193,3 тыс.м.кв. стоимостью 182 576,45 тыс. руб. на 188 МКД;

- фасадов на площади 85,3 тыс. м. кв. стоимостью 70 834,7 тыс. руб. на 45 МКД;

- внутридомовых инженерных систем  стоимостью 247 280,85 тыс. руб. на 128 МКД, в том числе  установка общедомовых узлов учета - установлены приборы учета на узлах ввода в количестве 217 шт. на суму 35 333,65 тыс. руб.;

- лифтового оборудования в количестве 55 шт. на 27 МКД стоимостью 71 500 тыс. руб.;

- подвальных помещений на площади 3,3 тыс.м.кв. стоимостью 2 284 тыс. руб. на 13 МКД.

В 2010 году выполнен капитальный ремонт на 106  МКД, из них 15 МКД находящихся в управлении ТСЖ на сумму 204,4 млн. руб., в том числе:

- кровель на площади 47,2 тыс.м.кв. стоимостью 43 129,2 тыс. руб. на 50 МКД, из них мягких кровель на 40 МКД;

- фасадов на площади 9,7 тыс. м. кв. стоимостью 10 032,3тыс. руб. на 6 МКД;

- внутридомовых инженерных систем  стоимостью 125 801,1 тыс. руб. на 76 МКД, в том числе установлены общедомовые узлы учета - приборы учета на узлах ввода в количестве 155 шт. на 71 МКД на сумму 21 980,0 тыс. руб.;

- лифтового оборудования в количестве 21 шт. стоимостью 25 200,0 тыс. руб. на 8 МКД;

- подвальных помещений на площади 0,33 тыс.м.кв. стоимостью 260,2 тыс. руб. на 2 МКД.

В настоящее время сформирован проект программы по капитальному ремонту многоквартирных домов в городе Пензе на 2011 год на сумму 463,72 млн. руб. Работы по капитальному ремонту запланировано провести на 219 МКД.

Программа имеет, прежде всего, социальную направленность. Улучшаются условия проживания граждан, обеспечивается сохранность жилищного фонда, повышается эффективность эксплуатации зданий, улучшается внешний эстетический вид жилых зданий, увеличивается надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения, что снижает потери ресурсов внутри дома и обеспечивает надлежащее качество коммунальных услуг. Надежность работы инженерно-технических систем, оснащение общедомовыми приборами учета до 100 процентов МКД позволит оплачивать реально потребленные ресурсы. Проведение реконструкции или капитального ремонта кровли, теплоизоляция ограждающих конструкций МКД обеспечит экономию топливно-энергетических ресурсов и комфортное проживание граждан на территории города.

Эффективность долгосрочной целевой Программы по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов в городе Пензе на 2009-2011 годы в рамках реализации Федерального закона №185-ФЗ от 21.07.2007 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» подтверждается ежегодным нарастающим количеством МКД, желающих участвовать в ней.

Целями и задачами долгосрочной целевой Программы «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в городе Пензе на 2009-2011 годы», утвержденной Постановлением  главы администрации            города Пензы от 23 декабря 2008  № 2178 являются:

- создание условий, обеспечивающих безопасные, благоприятные, комфортные условия проживания;

- создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых в настоящее время ветхим жилищным фондом, благоустроенными жилыми помещениями, объектами социального, коммунально-бытового назначения и инженерной инфраструктуры;

- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому развитию застроенных территорий города Пензы.

В рамках реализации долгосрочной целевой Программы «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в городе Пензе на 2009-2011 годы» в 2008 году из бюджетов разных уровней были выделены финансовые средства в общей сумме 86 411,2 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств Фонда 30 118,5 тыс. руб.;

- из областного бюджета 1 072,9 тыс. руб.;

- из бюджета города – 55 219,8 тыс. руб.

В 2008 году для осуществления администрацией города мероприятий по
переселению граждан из домов, признанных аварийными на территории города Пензы,  поступило средств от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в сумме 10487,5 тыс. рублей, из бюджета города - 2503,6 тыс. руб., из бюджета Пензенской области - 1072,9 тыс. руб. (всего  14064,0 тыс. руб.) в 2008 году, в том числе Управлением жилищно-коммунального хозяйства города  Пензы было приобретено 10 квартир для расселения двух аварийных муниципальных жилых домов (ул. Плеханова, 28 и ул. Школьная, 22).

В рамках обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Управлением  жилищно-коммунального хозяйства  города Пензы в 2008 году были проведены три конкурса на покупку квартир, по итогам торгов было заключено 53 муниципальных контракта и приобретено в муниципальную собственность 53 квартиры общей площадью 2319,3 кв.м., из них 1- комнатных  – 31 кв., 2- комнатных – 20 кв., 3- комнатных -  2 кв.

В 2009 году в адресный перечень многоквартирных жилых строений (домов) в городе Пензе  с высоким уровнем износа, планируемых к расселению, включено 299 жилых домов, общей площадью 94879,34 кв. метра, в которых проживает 6182 человека.

Из указанного перечня  в 2009-2010 годах 108 многоквартирных домов были включены в следующие региональные программы: «Переселение граждан, проживающих на территории Пензенской области, из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья на 2008-2010 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 04.12.2008 № 865-пП, «Переселение граждан, проживающих на территории Пензенской области, из аварийного жилищного фонда на 2008-2011г.г.», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 14.02.2008 № 309-пП.

В рамках реализации долгосрочной целевой Программы «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в городе Пензе на 2009-2011 годы», утвержденной постановлением главы администрации города Пензы от 23.12.2008 № 2178  в 2009 году из бюджетов разных уровней были выделены финансовые средства в общей сумме 428 694,45 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств Фонда - 400 497,47 тыс. руб.;

- из областного бюджета - 13 849,94 тыс. руб.;

- из бюджета города – 14 347,04 тыс. руб.

В рамках обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Управлением жилищно-коммунального хозяйства  города Пензы в 2009 году были проведены 4 конкурса и аукциона. По итогам торгов было заключено 35 муниципальных контрактов на общую сумму 428 694 450 рублей. Приобретено в муниципальную собственность 263 квартиры: в том числе 1-комнатных – 158 кв., 2-х комнатных – 80 кв., 3-х комнатных – 25 кв. Общая площадь приобретенных квартир составила 12 450 кв.м.

В соответствии с региональными программами Управлением жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области и Управлением жилищно-коммунального хозяйства города  Пензы по государственным и муниципальным контрактам  были закуплены 813 благоустроенных квартир в домах-новостройках.

В связи с расселением аварийного жилищного фонда в 2009-2010 годы администрацией города предоставлены 824 жилых помещения, в которых проживает 2174 человека.

| Показатели | Региональная программа, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 14.05.2008 года № 309-пП (УЖКХ г.Пензы) | Региональная программа, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 04.12.2008 года № 865-пП (УЖКХ области) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| количество домов подлежащих расселению в 2009 -2010 г.г. | 35 | 73 | 108 |
| количество семей, подлежащих расселению | 265 | 559 | 824 |
| расселенные дома по состоянию на 17.01.2011 | 24 | 50 | 74 |
| не расселенные дома (с учетом домов, где часть квартир перешли в программы на 2010-2012 годы), в том числе: | 11 | 23 | 34 |
| по 1 жилому помещению | 8 | 12 | 20 |
| по 2 жилых помещения | 1 | 2 | 3 |
| по 3 и более | 2 | 9 | 11 |
| количество приобретенных квартир по государственным и муниципальным контрактам, из них: | 263 | 550 | 813 |
| - за счет муниципальных средств | 10 | - | 10 |

В 2010 году с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в городе Пензе  было запланировано расселить до 28.02.2011 года 508 человек, проживающих в 201 квартире (37 аварийных домов).

МУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Пензы» проведен открытый аукцион на строительство комплекса малоэтажных жилых домов с начальной ценой контракта 212 519,738 тыс. руб. По условиям муниципального контракта на земельном участке площадью 22 083 кв.м. по улице Коннозаводская планируется возвести комплекс из шести 3-х этажных многоквартирных жилых домов, в том числе: трех 3-х секционных и трех 4-х секционных домов общей площадью 8095,99 кв.м. на 201 квартиру, из них:

1 -  комнатных –  74 шт.;

2-х комнатных –  85 шт.;

3-х комнатных –  40 шт.;

4-х комнатных –  2 шт.

Генеральный подрядчик — ООО «СтройАрсенал»

Сроки выполнения работ — с 25.09.2010 года по 28.02.2011год

Сметная стоимость строительства — 212 519 738 рублей.

По состоянию на 24.01.2011 выполнены следующие виды работ:

ДОМ № 1

Закончены работы по установке оконных блоков.

Приступили к специальным работам  по отоплению, водоснабжению и водоотведению.

ДОМ № 2

Закончены работы по монтажу оконных блоков.

Приступили к кровельным работам (монтаж деревянного каркаса).

Ведутся специальные работы – электромонтажные (выполнены полностью), сантехнические (выполнено на 70%).

ДОМ № 3

Закончены работы по монтажу оконных блоков.

Приступили к специальным работам — электромонтажные, сантехнические (выполнено на 50%).

Закончены работы по кладке парапета.

ДОМ № 4

Ведутся работы по установке дверных блоков (выполнено 85)%.

Закончили работы по монтажу декоративного козырька.

Закончена установка подъездных  входных дверей.

Завершены специальные работы по отоплению, электромонтажным работам водоснабжению и водоотведению.

Ведутся кровельные работы (выполнено на 65 %).

ДОМ № 5

Ведутся  работы по монтажу  надземной части конструкций, смонтировано          2 этажа (выполнено на 60%).

Приступили к монтажу оконных блоков 1-го этажа.

ДОМ № 6

Закончен монтаж надземной части конструкций.

Закончены работы по монтажу оконных блоков.

Ведутся специальные работы - электромонтажные, сантехнические.

Закончены работы по кладке парапета.

Выполнены работы по прокладке газопровода с установкой ГРШП по                  ул. Грибоедова.

На внутридворовой площадке смонтирован водопровод протяженностью 423 п.м., смонтировано 65 п.м. канализационной трубы (выполнено на 63%), ведутся работы по монтажу смотровых колодцев.

Освоено средств в сумме 109 875, 132 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств Фонда – 102 887,074 тыс. руб.;

- из бюджета города – 6 988,058 тыс. руб.

В связи с большим количеством многоквартирных домов, имеющих высокую степень износа, проблема расселения этих домов не может быть решена в течение нескольких лет и требует совместного софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов, расходов капитального характера, а именно их решение требует участия федеральных и областных органов государственной власти, а также органов местного самоуправления в ближайшие 5-10 лет.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на социальное благополучие в обществе, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде города Пензы.

Заместитель главы

администрации города Пензы				               А.Ю. Николаев