###### ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

______________________________________________________________________________________________________

###### РЕШЕНИЕ

21.12.2010   					                                                  № 496-24/5

О работе администрации города Пензы

по подготовке к 350-летию города Пензы

Руководствуясь ст.22 Устава города Пензы,

Пензенская городская Дума решила:

1. Принять к сведению информацию о работе администрации города Пензы по подготовке к 350-летию города Пензы.

2. Администрации города Пензы:

1) организовать работу по благоустройству города к празднованию 350-летия его основания с привлечением предприятий, учреждений и организаций города независимо от форм собственности;

2) привлекать жителей города к подготовке празднования 350-летия города Пензы;

3) рассмотреть возможность исключения мероприятий по организации движения по ул.Бакунина от ул.Кирова до ул.Урицкого из п.3.4.1. раздела 5 долгосрочной целевой программы «Подготовка к празднованию 350-летия основания города Пензы на 2010 – 2013гг.», утвержденной постановлением администрации города Пензы от 18.12.2009 №1577.

3. Решение городской Думы от 27.11.2009 № 200-11/5 «Отчёт о работе администрации города Пензы по подготовке к 350-летию города Пензы» с контроля снять.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя главы администрации города Пензы Н.У. Волкова и постоянную комиссию     городской    Думы    по     местному     самоуправлению,       контролю за деятельностью    органов    и    должностных  лиц    местного   самоуправления (А.Н. Шуварин).

Глава города					                                    И.А. Белозерцев

Информация

о работе администрации города Пензы по подготовке

к 350-летию города Пензы

Подготовка к празднованию 350-летия основания города Пензы осуществляется на основании Указа Президента Российской Федерации от  17 июля 2008 г. № 1102 «О праздновании 350-летия основания города Пензы» и Плана основных мероприятий, связанных с организацией и проведением празднования 350-летия основания города Пензы, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от     17 октября 2009 г. № 1552-р.

В целях реализации Плана основных мероприятий постановлением администрации города Пензы от 18.12.2009 г. № 1577 утверждена долгосрочная целевая программа «Подготовка к празднованию 350-летия основания города Пензы на 2010-2013 гг.», в соответствии с которой в бюджете города Пензы на 2010 г., 2011 г. и плановый период 2012-2013 гг. в полном объеме предусмотрены денежные средства на софинансирование проектов Плана основных мероприятий.

В целях реализации в 2010 году раздела I «Просветительская и издательская деятельность, культурно-массовые мероприятия, проведение выставок и форумов» Плана основных мероприятий, проведены:

- открытый конкурс юных композиторов «Творчество юных» (3-4 февраля 2010 г.);

- открытый фестиваль молодежной культуры (12-13 июня 2010 г.);

- фестиваль «Мир музыки Мейерхольда» (7–10 июня 2010 г.);

- фестиваль игрового кино «Мужская роль» им. И.И. Мозжухина, «Вечер памяти Ивана Мозжухина» (1 октября – 7 ноября 2010 г.);

- открытый фестиваль детского эстрадного творчества «Изумрудный город» (13–15 ноября 2010 г.).

В декабре 2010 г. планируются к проведению:

- международный фестиваль хоровой музыки им. А.А. Архангельского «Гласом моим ко Господу Воззвах» (13-15 декабря 2010 г.);

- фестиваль песни и музыки им. О.В. Гришина (17-19 декабря 2010 г.).

На базе МУ «Информационно-библиотечный центр» в 2010 году создана «Библиотека открытого Интернет-доступа» (приложение 1).

В целях информационного сопровождения и освещения  мероприятий, связанных с подготовкой к 350-летию основания города Пензы, в течение    2010 г. федеральными информационными агентствами, региональными телеканалами, печатными изданиями, радиостанциями Пензы и Пензенской области осуществлялась трансляция информации о подготовке к юбилею основания города Пензы:

- в рамках создания на теле- и радиоканалах Пензенской области рубрики «4-е столетие Пензенской области» телеканалом «ТВ-Экспресс» запущен авторский проект «Пенза. Масштаб 1:350»;

- информационное агентство «РИА-новости» освещает новостную информацию о мероприятиях, приуроченных к празднованию 350-летия основания города Пензы;

- ГТРК «Пенза» ведет еженедельную рубрику «Свой маршрут»;

- в газетах «Молодой ленинец» (проект «Навстречу юбилею»), «Наша Пенза» (проект «Пенза. 350 лет»), «Комсомольская правда» в Пензе» публикуются рубрики с историческими справками о городе Пензе, очерками о людях, внесших значительный вклад в развитие города (приложение 2).

В целях реализации в 2010 году раздела II «Строительство и реконструкция» Плана основных мероприятий:

- Начато строительство школы по ул. Ягодная – Вильямса в пос. Ахуны (п. 22 Плана основных мероприятий).

По итогам проведения открытого аукциона определен подрядчик на выполнение работ - ООО ПМК «Спецстроймонтаж».

На 19.11.2010 г. по строительству объекта выполнено работ на сумму 29,129 млн. рублей:

- снос существующих строений школы;

- вертикальная планировка – 30 % от общего объема;

- подпорная стенка – 50 % от общего объема;

- блок № 1 – произведена забивка свай, выполнен ростверк;

- блок № 2 – фундамент, кирпичная кладка стен подвала, перекрытие подвала (частично);

- блок № 3 – произведена забивка свай;

- блок № 4 – ведется забивка свай;

- бассейн – произведена забивка свай, монтаж каркасов ростверка.

Завершить строительство школы с оснащением учебных классов и лабораторий современным телекоммуникационным  и компьютерным оборудованием планируется к 1 сентября 2012 года при условии полного софинансирования работ из бюджетов всех уровней.

- Строительство второй очереди Бауманского путепровода через железнодорожную станцию (п. 25 Плана основных мероприятий).

На строительство объекта ООО «Гражданпроект» разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение ГУ «Пензгосэкспертиза» и Саратовского филиала Главгосэкспертизы России.

- Реконструкция дороги от аэропорта до Бауманского путепровода (п. 24 Плана основных мероприятий).

На строительство объекта разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение ГУ «Пензгосэкспертиза» и Саратовского филиала Главгосэкспертизы России.

По итогам проведения открытого аукциона определен подрядчик на выполнение работ - ООО «Асфальтобетонный завод № 1».

В соответствии с Планом основных мероприятий реконструкция дороги будет проводиться в 2011 г.

- Реконструкция дороги по ул. Гагарина, от ул. Ленина до ул. Островная,  с  выходом на автомагистраль  М-5 «Урал» (п. 23 Плана основных мероприятий).

На строительство объекта разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение ГУ «Пензгосэкспертиза» и Саратовского филиала Главгосэкспертизы России.

По итогам проведения открытого аукциона определен подрядчик на выполнение работ - ООО «Асфальтобетонный завод № 1».

В соответствии с Планом основных мероприятий реконструкция дороги будет проводиться в 2011 г.

- Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы (п. 26 Плана основных мероприятий).

На основании стратегии развития улично-дорожной сети города Пензы, разработанной ОАО «ГИПРОДОРНИИ», определен и утвержден перечень улиц, нуждающихся в реконструкции (постановление администрации города Пензы от 17.03.2010 г. № 506/7 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Подготовка к празднованию 350-летия основания города Пензы на 2010-2013 гг.») (приложение 3).

В 2010 г. ОАО «ГИПРОДОРНИИ» будет завершена разработка проектно-сметной документации на проект.

В соответствии с Планом основных мероприятий в 2012 г. начнется реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы.

- Реконструкция муниципального учреждения «Центр культуры и досуга», в том числе для использования людьми с ограниченными возможностями, г. Пенза, ул. Ленина, 11а» (п. 17 Плана основных мероприятий).

На строительство объекта разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение ГУ «Пензгосэкспертиза» и Саратовского филиала Главгосэкспертизы России.

Реконструкцию муниципального учреждения «Центр культуры и досуга» планируется начать в 2011 г.

- Реконструкция парка культуры и отдыха «Олимпийский» (п. 19 Плана основных мероприятий).

По итогам проведения открытого конкурса  на разработку проектно-сметной документации заключен муниципальный контракт с Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства». Разработку проектно-сметной документации планируется завершить в 2010 г.

В соответствии с Планом основных мероприятий, реконструкция парка культуры и отдыха «Олимпийский» начнется в 2012 г.

- Реконструкция Пензенского городского зоопарка (п. 16 Плана основных мероприятий).

По итогам проведения открытого конкурса  на разработку проектно-сметной документации заключен муниципальный контракт с Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства». Разработку проектно-сметной документации планируется завершить в 2010 г.

В соответствии с Планом основных мероприятий, реконструкция Пензенского городского зоопарка начнется в 2012 г.

Объем финансирования из бюджета г. Пензы мероприятий раздела II «Строительство и реконструкция» Плана основных мероприятий представлен в приложении 4.

В 2010 г. сформированы и утверждены соответствующими нормативно-правовыми актами организационные структуры по подготовке к празднованию 350-летия основания города Пензы:

- Организационный комитет по подготовке и проведению празднования 350-летия основания города Пензы под председательством главы администрации города Пензы Р.Б. Чернова (утвержден постановлением администрации города Пензы от 28.10.2009 г. № 1325 «О создании Организационного комитета по подготовке и проведению празднования    350-летия основания города Пензы»);

- Общественный совет по подготовке к 350-летию основания города Пензы под председательством Главы города Пензы И.А. Белозерцева (утвержден постановлением администрации города Пензы от 11.03.2010 г.    № 218 «О создании Общественного совета по подготовке к 350-летию основания города Пензы»);

- Экспертный совет по подготовке к 350-летию основания города Пензы под председательством главы администрации города Пензы   Р.Б. Чернова (утвержден постановлением администрации города Пензы от 11.03.2010 г. № 217 «О создании Экспертного совета по подготовке к 350-летию основания города Пензы»).

В 2010 году разработаны мероприятия по благоустройству города Пензы к празднованию 350-летия его основания (утверждены распоряжением администрации города Пензы от 21.05.2010 г. № 163р «О мероприятиях по благоустройству города Пензы к празднованию 350-летия его основания»). Рабочими группами сформированы планы по ремонту фасадов зданий и сооружений (включая архитектурно-художественную подсветку); по благоустройству  существующих и созданию новых скверов; по ремонту и (или) реставрации существующих и установке новых памятников, по созданию и установке малых архитектурных форм.

Планы рассмотрены на заседании Экспертного совета по подготовке к 350-летию основания города Пензы, скорректированы в соответствии с замечаниями членов Экспертного совета. С 2011 г. начнется реализация мероприятий по благоустройству города Пензы к празднованию 350-летия его основания, в том числе с привлечением жителей Пензы, предприятий, учреждений и организаций города.

В рамках подготовки к празднованию 350-летия основания города МУ «Рекламная служба г. Пензы» сформирована концепция рекламно-художественного оформления города Пензы, которая одобрена на заседании Экспертного совета. Ее реализация начнется после утверждения концепции главой администрации города Пензы в 2011 г.

В целях привлечения к подготовке празднования юбилея города Пензы жителей Пензы на основании открытых конкурсов определены эмблема-символ и слоган празднования 350-летия основания города Пензы.

Для информирования жителей города о мероприятиях по подготовке к юбилею города, увеличения количества проводимых акций и специальных проектов формируется официальный Интернет-сайт, посвященный 350-летию основания города Пензы.

Совместно с российско-швейцарской компанией «Интернешнл Лоттери Компани» администрация города Пензы в октябре 2010 года организовала проведение лотереи «Любимый Город – Пенза». Общий призовой фонд лотереи «Любимый Город – Пенза» составит 34 250 тыс. рублей при суммарном тираже 370 тыс. билетов. Среди жителей города планируется разыграть 30 автомобилей, 10 квартир, 1000 единиц бытовой техники и 300 тыс. сувениров. Целевые отчисления от проведения лотереи в соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 г. № 138 «О лотереях»  будут направлены на мероприятия по подготовке к празднованию 350-летия основания города Пензы.

Таким образом, подготовка к празднованию 350-летия основания города Пензы ведется как в соответствии с утвержденным Планом основных мероприятий, так и по ряду дополнительных направлений, способствующих развитию города и привлечению к процессу подготовки празднования не только предприятий и организаций, но и жителей Пензы.

Заместитель главы администрации города	                              С.И. Симонов

Приложение 1

Объем финансирования из бюджета города Пензы мероприятий раздела I «Просветительская и издательская деятельность, культурно-массовые мероприятия, проведение выставок и форумов» Плана основных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования по Плану основных мероприятий, тыс. рублей | Профинансировано на 19.11.2010 г., тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Открытый конкурс юных композиторов «Творчество юных» | 3-4 февраля 2010 г. | 120 | 120 |
| 2. | Фестиваль «Мир музыки Мейерхольда» | 7–10 июня 2010 г. | 500 | 500 |
| 3. | Открытый фестиваль молодежной культуры (классика, рок, джаз, рэп, поп) | 12-13 июня 2010 г. | 120 | 120 |
| 4. | Фестиваль игрового кино «Мужская роль» им. И.И. Мозжухина | 1 октября – 7 ноября 2010 г. | 1000 | 898,5 |
| 5. | Открытый фестиваль детского эстрадного творчества «Изумрудный город» | 13-15 ноября 2010 г. | 120 | 120 |
| 6. | Международный фестиваль хоровой музыки им. А.А. Архангельского «Гласом моим ко Господу Воззвах» | 13-15 декабря 2010 г. | 500 | 145,427 |
| 7. | Фестиваль песни и музыки им. О.В. Гришина | 17-19 декабря 2010 г. | 1000 | 0 |
| 8. | Создание единого информационного пространства «Библиотека открытого интернет-доступа» | октябрь 2010 г. | 600 | 593,198 |
|  | Итого |  | 3960 | 2497,125 |

Приложение 2

Объем финансирования из бюджета города Пензы освещения в средствах массовой информации  мероприятий, связанных с подготовкой к празднованию

350-летия основания города Пензы

| № п/п | Название СМИ | Название проекта | Сумма контракта, тыс. руб. | Профинансиро-вано на 19.11.2010 г., тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Электронные средства массовой информации г. Пензы |
| 1. | Телеканал «ТВ-Экспресс», телеканал «РЕН-ТВ. Пенза» | Авторская программа «Пенза. Масштаб 1:350» | 1 200 | 900 |
| 2. | Телеканал «ТВ-Экспресс» | Рубрика «Место встречи» | 500 | 500 |
| 3. | ГТРК «Пенза» | Рубрика «Свой маршрут» | 826 | 561,68 |
| 4. | ТРК «Наш дом» | Рекламный ролик о проведении конкурсов на лучший слоган и символ города | 200 | 200 |
| 5. | ТРК «Наш дом» | 10-ти минутная рубрика «Почетные граждане г. Пензы» | 200 | 200 |
| 6. | ТРК «Наш дом» | Ролик о предстоящем 350-летии г. Пензы | 30 | 30 |
| Печатные средства массовой информации г. Пензы |
| 7. | Газета «Молодой ленинец» (издательство «Наш дом») | Спецпроект «Навстречу юбилею» | 300 | 181,250 |
| 8. | Газета «Наша Пенза» | Медиа-проект «Пенза. 350 лет» | 340 | 223,125 |
| 9. | Газета «Комсомольская правда» в Пензе» | Постоянные рубрики о юбилее города | 480 | 240 |
| 10. | Газета «Коммунальная правда. Пенза» | Постоянные рубрики о юбилее города | 500 | 280 |
| 11. | Газета «Пензенская правда» | Постоянные рубрики о юбилее города | 498 | 180 |
| Федеральные средства массовой информации |
| 12. | Информационное агентство «РИА-новости» | Размещение новостной информации о ходе подготовки к юбилею | 400 | 300 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Интернет-издания г. Пензы |
| 13. | Официальный сайт администрации г.Пензы | Раздел «Пензе-350 лет» | 0 | 0 |
| 14. | Портал «Пензе –350» | Интернет-портал | 100 | 30 |
| Эфирные средства массовой информации г. Пензы |
| 15. | ГТРК «Пенза» «Радио России» из Пензы» | Радио-программа «Свой маршрут» | 216 | 168 |
| 16. | Радиостанция «Эхо Москвы» в Пензе» | Спецрубрики о подготовке к юбилею | 160 | 100 |
| 17. | Телеканалы | Два ролика о предстоящем 350-летии г. Пензы | Объявлены торги на сумму 250 |  |
|  | Итого |  | 6200 | 4094,055 |

Приложение 3

Утвержденный перечень улиц в рамках реконструкции улично-дорожной сети города Пензы (постановление администрации города Пензы от 18.12.2009  № 1577 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Подготовка к празднованию 350-летия основания города Пензы

на 2010-2013 гг.»)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения (годы) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция улично-дорожной сети г.Пензы | 2012, 2013 |
|  | в том числе: |  |
| 1.1. | Реконструкция ул.Урицкого на участке от нового мостового перехода через р. Суру до ул. Долгова с ремонтом Чеховской развязки и с реконструкцией ул. Сурской и ул.Огородной. Капитальный ремонт ул. Бакунина и организация движения по ул. Бакунина от ул. Кирова до ул. Урицкого. Строительство подземных переходов на ул. Урицкого-ул. Суворова, ул. Чехова – ул. Бакунина. Реконструкция ул. Урицкого и ул. Салтыкова-Щедрина от нового мостового перехода через р. Суру до ул. Замойского. | 2012 |
| 1.2. | Реконструкция улиц: Кураева, Ставского с выходом на ул. Пушкина. Новое строительство автодороги от ул.Ключевского до ул.Революционной. | 2012 |
| 1.3. | Реконструкция улиц: ул. Ленина (от ул. Гагарина до пр.Победы); ул. Карпинского (от ул. Леваневского до ул. Окружной); ул. Окружной (от ул. Карпинского до ул. Мира). | 2012 |
| 1.4. | Реконструкция ул. Окружной: от ул. Мира до ул. Воронова; от ул. Воронова – до ул. 40 лет Октября. | 2013 |
| 1.5. | Реконструкция моста через р. Суру в створе улицы Бакунина с реконструкцией подходов к нему от ул. Урицкого до ул. Злобина. | 2013 |
| 1.6. | Капитальный ремонт Свердловского моста. | 2013 |
| 1.7. | Капитальный ремонт ул. Московской от ул. Бакунина до ул. Кураева. Строительство подземного пешеходного перехода на ул. Московской – ул. М.Горького | 2012-2013 |

Приложение 4

Объем финансирования из бюджета города Пензы мероприятий раздела II «Строительство и реконструкция» Плана основных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Долгосрочная целевая программа | Планируемый объем финансиро-вания, тыс. руб. | Профинан-сировано (по состоянию на 19.11.2010г.), тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Реконструкция Пензенского городского зоопарка, г. Пенза, ул. Красная, 10 | ДЦП «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010-2012 гг.» | 6000 | 115,2 | Заключен контракт с ГОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» (МК № 20 от 27.07.2010г.). Окончание разработки ПСД - 4 кв. 2010 г. |
| 2. | Реконструкция муниципального учреждения «Центр культуры и досуга», в том числе для использования людьми с ограниченными возможностями, г. Пенза, ул. Ленина, 11а | ДЦП «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010-2012 гг.» | 2000 | 310,9 | ПСД разработана. |
|  |  | ДЦП «Подготовка к празднованию 350-летия основания города Пензы на 2010-2013 гг. | 1000 | - | - |
| 3. | Реконструкция парка культуры и отдыха «Олимпийский», г. Пенза | ДЦП «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010-2012 гг.» | 4299 | 75,8 | Заключен контракт с ГОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» (МК № 19 от 22.07.2010г.). Окончание разработки ПСД - 4 кв. 2010 г. |
| 4. | Строительство школы по ул. Ягодная (пос. Ахуны) в г. Пенза | ДЦП «Подготовка к празднованию 350-летия основания города Пензы на 2010-2013 гг.» | 10000 | 7000 | Подрядчик ООО ПМК «Спецстрой-монтаж» (МК № 15 от 15.06.2010г.). |
| 5. | Реконструкция дороги по ул. Гагарина, от ул. Ленина до ул. Островной с | ДЦП «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010-2012 гг.» | 5000 | 4542,4 | ПСД разработана. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|  | выходом на автомагистраль М-5 «Урал», г. Пенза | ДЦП «Подготовка к празднованию 350-летия основания города Пензы на 2010-2013 гг.» | 4000 | - | Определен подрядчик ООО «Асфальтобетонный завод № 1» (ОА № 4-2010 О-А от 15.11.10г.) |
| 6. | Реконструкция дороги от аэропорта до Бауманского путепровода, г. Пенза | ДЦП «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010-2012 гг.» | 3100 | 984,1 | ПСД разработана. Определен подрядчик ООО «Асфальтобетонный завод № 1» (ОА № 4-2010 О-А от 15.11.10г.). |
| 7. | Строительство второй очереди Бауманского путепровода через железнодорожную станцию, г. Пенза | ДЦП «Подготовка к празднованию 350-летия основания города Пензы на 2010-2013 гг.» | 105 800 | 38774 | Проведение открытого конкурса № 4-2010 О-К на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту отменено в соответствии с извещением МУ «УКС г. Пензы» об отказе от проведения открытого конкурса от 18.11.2010 г. |
| 8. | Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы | ДЦП «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010-2012 гг.») | 2100 | 552,2 | Заключен контракт с ОАО «ГИПРОДОРНИИ» (МК № 22 от 02.08.10 г.) Окончание разработки ПСД - 4 кв. 2010 г. |
|  | Итого | 143 299 |  | 52 354,6 |  |