ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

29.08.2014                                                                                                 №  1578-65/5

О результатах проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных из бюджета города Пензы в 2013 году на реализацию долгосрочной целевой программы «Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Пензы и здания Управления образования города Пензы на 2010-2014гг.»

Рассмотрев отчет о результатах проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных из бюджета города Пензы в 2013 году на реализацию долгосрочной целевой программы «Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Пензы и здания Управления образования города Пензы на 2010-2014гг», на основании Положения «О Контрольно-счетной палате города Пензы», утвержденного решением Пензенской городской Думы от 20.12.2013 №1382-57/5, и ст. 22 Устава города Пензы,

Пензенская городская Дума решила:

1. Отчет контрольно-счетной палаты города Пензы о результатах проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных из бюджета города Пензы в 2013 году на реализацию долгосрочной целевой программы «Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Пензы и здания Управления образования города Пензы на 2010-2014гг», принять к сведению.

2. Рекомендовать Управлению образования города Пензы (Ю.А. Голодяев):

1)  руководствоваться ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, т.е. исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств при осуществлении работ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении Управления образования города Пензы;

2)  руководствуясь п.10 Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета города Пензы субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Пензы на иные цели, утвержденного постановлением администрации города Пензы от 23.06.2011 №729, предусмотреть в соглашениях о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, заключенных между Управлением и бюджетными учреждениями, порядок и периодичность предоставления отчетности об использовании субсидии на иные цели;

3) соблюдать предусмотренные соглашениями сроки перечисления субсидий  муниципальным бюджетным учреждениям на реализацию  ведомственной целевой программы развития «Укрепление материально-технической базы, проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Пензы, здания Управления образования города Пензы и обеспечение их безопасности на 2014 - 2016 годы», утвержденной постановлением администрации города Пензы от 20.09.2013 №1067/2;

4) устранить нарушения Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,  выявленные в результате проведения контрольного мероприятия, а именно принятие к учету материальных запасов оставшихся после ремонта (демонтажа) отражать в бухгалтерском учете в момент совершения факта хозяйственной жизни или непосредственно после его окончания.

3. Рекомендовать муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №71 г. Пензы (О.П Вавилова):

1) руководствуясь  ст.708 Гражданского кодекса Российской Федерации и условиями заключенного договора принять меры к взысканию с подрядчика неустойки за нарушение сроков выполнения работ по капитальному ремонту здания по гражданско-правовому договору от 18.09.2012 №0355300078712000008-0157908-02 на сумму несвоевременного выполнения работ 3803,0 тыс.руб.;

2) устранить нарушения, выявленные в результате проведения контрольного мероприятия, а именно первичные учетные документы (акты выполненных работ КС-2) принимать к бухгалтерскому учету в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,  пункта 11  Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 №157н.

4. Рекомендовать муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду комбинированного вида №105 города Пензы (С.Н. Зюзина):

1) руководствуясь  ст.708 Гражданского кодекса Российской Федерации и условиями заключенного договора принять меры к взысканию с подрядчика неустойки за нарушение сроков выполнения работ по капитальному ремонту здания филиала №2   по адресу: ул. Тарханова, 3 по гражданско-правовому договору от 07.08.2012 №0355300094812000006-0142100-02 на сумму несвоевременного выполнения работ 2160,7 тыс.руб.;

2) устранить нарушения, выявленные в результате проведения контрольного мероприятия, а именно первичные учетные документы (акты выполненных работ КС-2) принимать к бухгалтерскому учету в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,  пункта 11  Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 №157н.

5. Рекомендовать муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду комбинированного вида №137 города Пензы (С.В. Петрунина):

1) руководствуясь  ст.708 Гражданского кодекса Российской Федерации и условиями заключенного договора принять меры к взысканию с подрядчика неустойки за нарушение сроков выполнения работ по капитальному ремонту филиала №2 по адресу: ул. Ульяновская, 28 по гражданско-правовому договору от 10.09.2012 №0355300099212000013-0191954-02 на сумму несвоевременного выполнения работ 4676,4 тыс.руб.;

2) устранить нарушения, выявленные в результате проведения контрольного мероприятия, а именно первичные учетные документы (акты выполненных работ КС-2) принимать к бухгалтерскому учету в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,  пункта 11  Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 №157н, к бухгалтерскому учету принимать материалы, остающиеся в распоряжении Учреждения после частичной разборки, ремонта, демонтажа в соответствии с требованиями пункта 34 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 16.12.2010 №174н.

6. Рекомендовать муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе №19 города Пензы (Ю.В. Романов): устранить нарушения пунктов 34, 50, 99  Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 №157н, выявленные в результате проведения контрольного мероприятия, а именно при приеме объектов основных средств оформлять акты приема передачи объектов основных средств (кроме зданий и сооружений), учет объектов основных средств стоимостью до 3,0 тыс.руб. списывать с балансового учета с одновременным отражением на забалансовых счетах, не допускать расходование средств, выделенных на приобретение объектов основных средств, на покупку материальных запасов.

7. Рекомендовать муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №43 города Пензы» (Д.В. Свиридов): руководствуясь  ст.708 Гражданского кодекса Российской Федерации и условиями заключенного договора принять меры к взысканию с подрядчика неустойки за нарушение сроков выполнения работ по капитальному ремонту здания по гражданско-правовому договору от 26.11.2012 №0355300017112000004-0154359-01 на сумму несвоевременного выполнения работ 574,9 тыс.руб., по гражданско-правовому договору от 15.07.2013 №0355300017113000004-0154359-02 на сумму несвоевременного выполнения работ 2646,0 тыс.руб.

8. Рекомендовать муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №52 г. Пензы» (Е.Н. Куканова): устранить нарушения пункта 11  Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 №157н, выявленные в результате проведения контрольного мероприятия, а именно первичные учетные документы принимать к бухгалтерскому учету по мере совершения операций, но не позднее следующего дня после получения первичного (сводного) учетного документа.

10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации города Пензы Л.Ю. Рябихину, постоянную комиссию городской Думы по бюджету, финансовой и налоговой политике (В.С. Журавлев), Контрольно-счетную палату города Пензы (Е.Д. Кошель).

Глава города                                                                                                        Ю.П. Алпатов