# ПЕНЗЕНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

РЕШЕНИЕ

21.12.2010   					                                                   № 494-24/5

| Отчет о ходе выполнения долгосрочной целевой программы «Безопасность дорожного движения и развитие сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа города Пензы на 2010-2013 гг.», утвержденной постановлением администрации города Пензы от 30.09.2009 № 1202/1 |  |
| --- | --- |

Руководствуясь ст.22 Устава города Пензы,

Пензенская городская Дума решила:

Отчет о ходе выполнения долгосрочной целевой программы «Безопасность дорожного движения и развитие сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа города Пензы на 2010-2013 гг.», утвержденной   постановлением  администрации  города  Пензы  от  30.09.2009 № 1202/1,  принять к сведению.

## Глава города           				                                И. А. Белозерцев

Отчет

о ходе выполнения долгосрочной целевой программы

«Безопасность дорожного движения  и развитие сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа г. Пензы на 2010-2013 гг.», утвержденной постановлением администрации города Пензы от 30.09.2009 № 1202/1

Целью программы является:

- улучшение взаимодействия органов местного самоуправления города Пензы с правоохранительными органами, населением по формированию действенной системы профилактики правонарушений в сфере безопасности дорожного движения;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов и развитие сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа города Пензы;

- повышение ответственности водителей автотранспортных средств при осуществлении перевозок;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- повышение эффективности оказания помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Общий объем финансирования программы на 2010-2013 годы составляет 1 219 345,231  тыс. руб. за счет средств бюджета города Пензы и предназначен для проведения первоочередных мероприятий.

Объемы финансирования программы на 2010 год (с изменениями) по состоянию на 01.11.2010г. распределяются в разрезе направлений финансирования и мероприятий следующим образом:

| Исполнители мероприятия | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- |
| Управление культуры города Пензы, учреждения, подведомственные Управлению культуры города Пензы | 142,50 |
| Управление здравоохранения города Пензы, учреждения, подведомственные Управлению здравоохранения города Пензы | 8 021,20 |
| Управление образования города Пензы, учреждения, подведомственные Управлению образования города Пензы | 1 888,4 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, учреждения, подведомственные Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Пензы | 272 709,551 |
| МУ «Управление капитального строительства города Пензы» | 3 000,00 |
| Всего: | 285 761,651 |

В 2010 году в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Безопасность дорожного движения и развитие сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа г. Пензы на 2010-2013 гг.» по состоянию на 01.11.2010 выполнены следующие программные мероприятия.

С целью взаимодействия органов местного самоуправления города Пензы с правоохранительными органами, населением по формированию действенной системы профилактики правонарушений в сфере безопасности дорожного движения,  для повышения эффективности мер по обеспечению безопасности дорожного движения, совершенствование методов взаимодействия с правоохранительными органами в данной сфере 1 апреля 2010 года проведено заседание комиссии по безопасности дорожного движения города Пензы с повесткой дня:

1. О ходе реализации долгосрочной целевой программы «Безопасность дорожного движения в городе Пензе на 2009 год», ее влияние на состояние аварийности в городе Пензе.

2. Обсуждение рекомендаций депутатских слушаний Законодательного Собрания Пензенской области «О состоянии безопасности дорожного движения на территории Пензенской области».

3.О состоянии безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах города Пензы.

В ходе обсуждения вопросов повестки дня был принят ряд конкретных решений по повышению безопасности дорожного движения.

В целях повышения уровня безопасности дорожного движения в городе Пензе в электронных и печатных средствах массовой информации вышло порядка 200 сюжетов и публикаций по профилактике дорожно-транспортного травматизма, в том числе с участием Управления ГИБДД УВД по Пензенской области.

С начала 2010 года в целях повышения правовой грамотности населения города и выработки законопослушного поведения на дорогах города были организованы и проведены различные мероприятия по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. Неоднократно были организованы пресс-конференции с участием Управления образования города Пензы по безопасности детей на дорогах в период школьных каникул.

Широкое освещение в региональных средствах массовой информации получили акции и конкурсы, проводимые совместно с детско-юношеским центром «Спутник»: «Безопасное колесо», «Движение с уважением», «Безопасные каникулы» др. Пристальное внимание СМИ уделили открытию детского автомобильного городка в районе Арбеково, проведению социальной акции «Безопасная зебра».

В рамка программы для совершенствования организации движения транспорта и пешеходов и развития сетей дорог общего пользования местного значения в границах города Пензы, для улучшения организации дорожного движения многопрофильной компанией «Строй Инвест Проект М» города Москвы разрабатывается проект «Организация дорожного движения в городе Пензе» на сумму 6 080,00 тыс. руб.

Целью реализации проекта является:

- паспортизация автомобильных дорог города Пензы;

- повышение безопасности дорожного движения;

- повышение пропускной способности городских дорог.

По состоянию на 01.10.2010 работы выполнены на сумму 4 154,563 тыс. руб.

Согласно программных мероприятий в 2010 году отремонтировано 256,480 тыс. м2 дорожного покрытия  на общую сумму 129 129,749 тыс. руб. по следующим основным направлениям:

- ул. Володарского (от ул. М.Горького до ул. К.Маркса);

- ул. Урицкого (от ул. Славы до ул. Либерсона);

- ул. Кирова (от ул. Славы до ул. Лермонтова);

- ул. Советская;

- ул. Карпинского (от ул.8-е Марта до ул. Окружной);

- ул. Окружная (от ул. Карпинского до ул. Мира);

- ул. Циолковского (от ул. Беляева до ул. Титова);

- ул. Титова с подъездом к стадиону «Союз»;

- автодорога на поселок Нефтяник;

- ул. Лядова со съездами;

-пр. Строителей, кольцевые развязки с ул. Стасова, ул. Тернопольской;

- дорога от ул. К.Цеткин до плотины ТЭЦ-1;

- площадь ст. Пенза-1 с подъездами;

- ул. Подлесная;

- ул. Урицкого (от ул. Славы до ул. Суворова);

-  ул. Бакунина (от ул. Урицкого до моста);

- ул. Окружная, Воронова, Российская, перекресток Ново-Тамбовской-Краснова.

Капитально отремонтирована дорога по улице Строителей общей площадью 45 150 м2 на сумму 67 856,953 тыс. руб.

Выполнены работы по нанесению дорожной разметки на сумму                  7 084,269 тыс. руб. на площади 46 485 м2 на всех основных дорогах с движением общественного транспорта. Из них - 4 031,095 м2 нанесено термопластиком на сумму 1 832,744 тыс. руб. (ул. Кирова, памятник Победы, Проспект Победы – осевая, ул. Чехова - от ул. Бакунина до ул. Суворова).

До 1 октября 2010 года было отремонтировано 476 п.м. барьерных ограждений и 127,54 п.м. деформационных швов на мостах и путепроводах на общую сумму 11 289,387 тыс. руб.

Для предотвращения выходов пешеходов на проезжую часть в зоне пешеходных переходов были установлены турникетные ограждения (по согласованию с ГИБДД):

- в районе пешеходного перехода по улице Луначарского 7;

- в зоне перекрестка улиц Луначарского – Толстого;

- на проспекте Победы в районе магазина «Океан»;

- на улице Пушкина в районе пересечения с ул. Зои Космодемьянской;

- на проспекте Строителей в районе жилого дома № 21б и магазина «Товары для женщин»;

- на проспекте Строителей в районе жилого дома № 134 и магазина «Кагау»;

- на улице Гагарина в районе жилого дома № 28 вдоль магазина «Кагау».

Закуплено 22 транспортных и 18 пешеходных светофоров на общую сумму 517,685 тыс. руб.

Отремонтированы 2 железобетонные лестницы (ул. Воронова, ул. Мотоциклетная) на сумму 199,718 тыс. руб. и проведено обследование моста через р. Суру в районе ТЭЦ-1 на сумму 409,677 тыс. руб.

Управлением транспорта и связи города Пензы не реже двух раз в год (к осенне-зимнему и весенне – летнему периоду) совместно с представителями УГИБДД, УГАДН (Управление государственного автодорожного надзора), Управлением жилищно-коммунального хозяйства города  Пензы, МУП «Пензадормост», районными администрациями и предприятиями – перевозчиками организовываются комиссионные плановые обследования с целью оценки соответствия технического состояния и уровня содержания автомобильных дорог и улиц требованиям безопасности дорожного движения.

В части своих полномочий Управление осуществляет плановые проверки состояния остановочных пунктов ГПТ (городской пассажирский транспорт), их обустройства необходимыми элементами оборудования с составлением дефектной ведомости остановочных павильонов, нуждающихся в первоочередном ремонте.

Итоги обследований регулярно направляются главе администрации города Пензы, в администрации районов города, Управление ЖКХ города Пензы, МУ «Департамент ЖКХ города Пензы» и МУП «Пензадормост».

На контроле в Управлении находятся вопросы установки дорожных знаков 5.16. « Место остановки автобуса и (или) троллейбуса».

Работа комиссий по БДД на транспортных предприятиях восстановлена в 2006 году. С ноября 2007 года по настоящее время практикуется ежемесячная отчетность об их работе в Управление транспорта и связи города Пензы, которая постоянно анализируется и обобщается. Еженедельно предприятия информируют начальника Управления о датах и времени проведения заседаний комиссий по БДД, в работе которых работники Управления принимают участие.

За 10 месяцев 2010 года проведено 253 заседания комиссий по БДД, на которых рассмотрено 3029 нарушителей, из них 2635 привлечено к ответственности, остальные 394 ограничились обсуждением.

Работа комиссий по БДД строилась следующим образом:

| №№ п/п | Наименование предприятий | Всего заседаний | Всего рассмотрено нарушителей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП «ППП» | 130 | 806 |
| 2. | ООО «Меркурий» | 20 | 698 |
| 3. | ООО «К.Дилижанс» | 44 | 1180 |
| 4. | ООО «Автокомбинат» | 20 | 102 |
| 5. | ООО «АТП «Дилижанс» | 39 | 243 |
|  | Всего: | 253 | 3029 |

Регулярно    проводимый    анализ    позволяет    принимать    меры    по улучшению деятельности комиссий, активизации данной работы, выявить узкие места и недостатки, усилить влияние Управления на их работу.

В соответствии с ежемесячными планами мероприятий по БДД на предприятиях постоянно практикуется проведение рабочих собраний с водительским составом и ИТР по вопросам обеспечения безопасной эксплуатации автотранспортных средств.

Действует постоянная система проведения инструктажей. Каждый факт ДТП с тяжелыми последствиями является обязательным предметом обсуждения в коллективе предприятий.

Управлением совместно с УГИБДД и УГАДН регулярно проводятся расширенные совещания с участием руководящего состава пассажирских автотранспортных предприятий, по подведению итогов их работы, где основное внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, пассажирских перевозок.

В целях повышения квалификации водители, инженеры по БДД и ИТР предприятий проходят дополнительное обучение в Пензенском Учебно-курсовом комбинате по ул. Измайлова (20-ти часовая программа по БДД).

В целях координации действий с УГИБДД и УГАДН, Управление осуществляло ежемесячное совместное проведение контрольно-проверочных мероприятий.

За 10 месяцев 2010 года с УГИБДД УВД по Пензенской области проведено 29 совместных мероприятий на линии по вопросам соблюдения правил дорожного движения и пассажирских перевозок.

Работниками Управления проведено 37 проверок соблюдения предприятиями правил пассажирских перевозок, дорожного движения. Постоянный характер носили внеплановые проверочные мероприятия, проводимые Управлением.

Проведено 29 совместных проверок с предприятиями ГПТ по контролю благоустройства закрепленных за ними конечных остановок («мест отстоя») и прилегающих территорий. Особое внимание при проверках уделяется состоянию покрытия проезжих частей в местах разворота общественного транспорта в зимний период.

Итоговые материалы по всем нарушениям своевременно направлялись в предприятия пассажирского транспорта. Постоянное внимание и требовательность к вопросам дисциплины позволили значительным образом усилить дисциплинарную практику, применяемую к нарушителям, добиться выполнения на деле принципа неотвратимости наказания за совершенное нарушение.

Итоги работы предприятий по контролю за работой подвижного состава на линии за 10 месяцев 2010 года:

| №№ п/п | Наименование предприятия | Всего проведено проверок |
| --- | --- | --- |
|  |  | За 10 месяцев 2010 г. | За 2009 г. |
| 1.. | МУП«ППП» | 528 | 726 |
| 2. | ООО «Меркурий» | 286 | 489 |
| 3. | ООО «К. Дилижанс» | 148 | 186 |
| 4. | ООО «Автокомбинат» | 326 | 365 |
| 5. | ООО «АТП Дилижанс» | 303 | 414 |
|  | Всего: | 1591 | 2180 |

По числу выявленных нарушителей:

| №№ п/п | Наименование предприятия | Выявлено нарушителей |
| --- | --- | --- |
|  |  | За 10 месяцев 2010 г. | За 2009 г. |
| 1. | МУП«ППП» | 594 | 880 |
| 2. | ООО «Меркурий» | 397 | 328 |
| 3. | ООО «К. Дилижанс» | 274 | 346 |
| 4. | ООО «Автокомбинат» | 93 | 148 |
| 5. | ООО «АТП Дилижанс» | 259 | 388 |
|  | Всего: | 1617 | 2090 |

В своей повседневной деятельности по организации обеспечения нормального процесса пассажирских перевозок Управление транспорта и связи города Пензы постоянно работает над его улучшением, учитывая обращения жителей города, предприятий и организаций и действующих нормативов.

В 2010 году проведено изменение схемы движения 9 маршрутов городского пассажирского транспорта (из них 5 маршрутов автобусов большой вместимости - 27, 14к, 18, 99, 7; и 4 маршрута автобусов малой вместимости - 10а, 17, 10о, 14).

В рамках реализации программы в 2010 году Управлением образования города Пензы были выполнены мероприятия по благоустройству, асфальтированию территории и восстановлению уличного освещения на территории детско-юношеского центра «Спутник» на общую сумму 1531,45 тыс. руб., приобретены электромобили на сумму 356,4 тыс.руб.

В результате проведенного запроса котировок был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту уличного освещения на территории ДЮЦ «Спутник» с ООО «Центр – Сервис Плюс», который был полностью исполнен  в мае 2010 года. В результате проведенных работ уложен силовой кабель, установлены светильники, введена в строй автоматическая система включения электроосвещения.

По муниципальному контракту с ООО «Главснаб»  было заасфальтировано 2  950 кв. метров площади автогородка ДЮЦ «Спутник», проведено обустройство бордюрным камнем.

В соответствии с программой в октябре 2010 года были выделены  средства на приобретение детских электромобилей для обучения детей и школьников правилам дорожного движения. В процессе запроса котировок был заключен муниципальный контракт № 5 с ООО «Школа-Сервис», в результате исполнения которого были приобретены и поставлены  8 электромобилей   итальянского   производства  с  максимальной  нагрузкой

70-80 кг.

Кроме указанных работ, потребовавших финансовых затрат, Центром «Спутник»  в 2010 году проведен ряд мероприятий, входящих в программу «Безопасность дорожного движения и развитие сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа г. Пензы на 2010 – 2013 гг.», без  финансирования:

-  проведен первый городской слет отрядов юных инспекторов дорожного движения (ЮИД);

-  команда юных инспекторов дорожного движения города Пензы приняла участие во  Всероссийских соревнованиях «Безопасное колесо» в городе Кемерово;

- проведено 14 акций «Дети и дорога» совместно с сотрудниками ГИБДД, в ходе которых было изготовлено и распространено более трех тысяч листовок по безопасности дорожного движения;

- проведены городские соревнования «Лучший велосипедист»;

-  проведено более 80 массовых мероприятий  в школах города «Посвящение в пешеходы», «Знай и соблюдай ПДД»;

- проведены городские олимпиады школьников по правилам дорожного движения, медицине, смотр-конкурс агитбригад отрядов  юных инспекторов движения.

В течение 2010 года были проведены мероприятия в рамках  акции «Молодое  поколение за безопасность», в ходе которой отряды ЮИД и педагоги ДЮЦ «Спутник» проводили патрулирование оживленных перекрестков и улиц города.  В сентябре 2010 года  воспитанники и педагоги ДЮЦ «Спутник» приняли участие во Всероссийской акции «Безопасная зебра», в ходе которой город  Пенза был признан одним из трех лучших городов России по профилактике детского дорожно-транспортного  травматизма.

Для обучения детей современным требованиям правил дорожного движения, снижения количества ДТП с участием детей, МУ «Управление капитального строительства города Пензы» выполнены работы по строительству детского автогородка на базе  МОУ СОШ  № 15 города Пензы, расположенной  по  адресу:  город   Пенза,  пр. Строителей,  128  на сумму

3 000,00 тыс. руб.

Произведены работы по строительству площадки автогородка из асфальтобетона, нанесению дорожной разметки на площадке, выполнению наружного    освещения   с   подключением   кабельной   линии,   ограждению

площадки автогородка и благоустройству территории. Произведена замена теплотрассы, выполнена реконструкция строения «Литер Б» - из теплицы в учебные классы и «Литер В» - из подсобных помещений в мастерские автогородка.

# С целью повышения эффективности оказания помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях,  для снижения смертности при ДТП за счет повышения качества оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, Управлением здравоохранения города Пензы, учреждениями, подведомственными Управлению здравоохранения города Пензы выполнены мероприятия в следующем объеме.

| План на 2010 год (тыс. руб.) | Объем финансирования за 11 мес. 2010 г. (тыс. руб.) | Исполнение за 10 мес. 2010 г. (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 8021,2 | 7426,8 | 7362,0 |

Приобретено для МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» медицинское оборудование  на сумму 191,0 тыс. рублей (тренажер сердечно-легочной реанимации Т12 «Максим III-01», редуктор - ингалятор кислородный КРИ-1, комплект транспортных шин лестничных КШЛ, контейнер теплоизоляционный для инфузионных растворов КСИ-6).

Для МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» приобретен медицинский инструментарий, необходимый для проведения оперативного лечения сложных переломов трубчатых костей на сумму 7171,0 тыс. рублей.

Заместитель главы

администрации города Пензы				         А.Ю. Николаев